银发守护

空巢老人智能看护多模态陪护 Agent

课程实验项目 · 答辩交付材料

（辅助看护工具，不替代医疗诊断，不提供医疗救治）

# 目 录

（目录：请在 Word 中按 F9 刷新）

# 1 项目概述

银发守护是面向空巢、独居老人的智能看护辅助工具，构建“感知—理解—规划—执行—反馈—记忆”完整服务闭环。系统定位为辅助看护，不替代医疗诊断，不提供医疗救治。

系统由老人端 AI Agent、家属微信小程序、Agent 中枢云端服务三部分组成，前后端分离，三个子工程边界清晰、互不直接耦合。项目按 P0—P10 分阶段、以测试驱动开发（TDD）方式完成，每个功能先写失败测试再实现。

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 老人端 | Python + Vosk（本地 ASR） | 离线语音识别、本地监测 |
| 云端 ASR/TTS | 阿里云语音服务 | 云端语音转文字、文字转语音 |
| 大模型 | 通义千问 qwen-turbo | 意图理解、对话生成（失败回退本地规则） |
| 云端框架 | FastAPI | REST / WebSocket |
| 数据库 | SQLite（原型） | 轻量部署 |
| 家属端 | 微信小程序 | 无需独立安装 |

# 2 总体架构

系统采用分层架构（接入层→应用服务层→Agent 智能业务层→AI 能力支撑层→数据持久层），Agent 层为微内核插件架构，仅保留事件总线、调度器、记忆管理，业务以插件形式动态挂载，新增看护技能无需修改内核代码。

分层架构：职责清晰，前后端边界明确。

微内核插件：统一 BasePlugin 接口（init/start/stop/handle_event），支持动态扩展。

事件驱动：所有状态变化封装为标准事件 JSON，经事件总线按优先级（P0>P1>P2）优先分发。

隐私硬约束：感知采集必须经授权，未授权采集次数为 0。

# 3 分阶段实施成果（P0—P10）

项目按 AGENTS.md 固化计划分十个阶段推进，各阶段均以可运行测试为验收判据。三端最终全量测试与覆盖率如下表。

| 阶段 | 目标 | 关键模块 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 工程基线 | 三端测试基座 + 接口契约 | pytest/Node 测试、接口契约文档 | smoke 全绿 |
| P1 数据持久层 | 云端五模型 + CRUD 隔离 | storage、User/Elder/Task/Alert/Log | CRUD 全绿 |
| P2 鉴权隔离 | 家属登录 + 行级隔离 | auth、deps、统一错误码 | 越权 0 次 |
| P3 家属 REST | P0 全部接口 | tasks/alerts/elder/privacy/logs | TestClient 全绿 |
| P4 老人端内核 | 事件总线/调度器/记忆 | event_bus、scheduler、memory、agent | 唤醒 ≤2s |
| P5 插件 + AI 门面 | 提醒/告警/指令 + 隐私 | reminder、alert、command、ai、privacy | 未授权采集 0 次 |
| P6 端云闭环 | 告警/任务/设置/授权联动 | edge、EdgeClient/Reporter | 告警 ≤10s、重试 ≤3 次 |
| P7 家属小程序 | 登录/首页/告警/设置 | api.js + 五页面 | mock 12/12 |
| P8 P1 能力扩展 | WS/重试/陪伴/视觉/清理 | ws、push_retry、companion、vision、call | 测试全绿 |
| P9 P2 接口预留 | 抽象接口定义 | hardware/community/emotion/multimodal/batch | 契约测试通过 |
| P10 质量验收 | 并发/可靠性/合规/回归 | test_p10_quality | 全量回归绿 |

三端最终测试结果：云端 pytest 98/98 通过（覆盖率 97%），老人端 pytest 88/88 通过（覆盖率 86%），小程序 Node 测试 12/12 通过。

# 4 核心业务闭环

老人端 Agent 实现感知→理解→规划→执行→反馈→记忆完整闭环：语音/文字指令经意图解析后封装为标准事件，由事件总线分发给对应插件执行，并将交互写入记忆。

端云闭环：老人端告警上报云端写入告警日志，云端经 WebSocket 实时推送家属小程序，家属可查看告警、配置提醒任务、调整隐私授权，授权状态联动至老人端行为。

| 环节 | 实现 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| 感知 | ASR 采集 + 隐私授权前置校验 | FR-DC-01 / FR-CM-05 |
| 理解 | 意图解析（云端 + 本地规则兜底） | FR-MI-02 |
| 规划/执行 | 事件总线按优先级分发，插件响应 | FR-DC-04 / FR-DC-05 |
| 反馈 | TTS 语音输出 | FR-MI-04 |
| 记忆 | 短期会话 + 长期档案持久化 | FR-DC-06 / FR-CM-04 |

# 5 质量属性与硬约束验收

对照需求文档 §7.3 质量属性与 §7.4 限制条件，关键场景均已用可执行测试落地并通过。

| 场景 | 验收标准 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| AQ01 越权访问 | 越权访问 0 次 | 通过：行级隔离 + 鉴权依赖 → 403 |
| AQ02 未授权采集 | 未授权采集 0 次 | 通过：PrivacyGuard 双校验 |
| KK01 告警不丢失 | 送达 ≤10s、重试 ≤3 次 | 通过：端云链路集成测试 |
| KK02 持续待机 | 连续运行无事件丢失 | 通过：多轮分发/调度测试 |
| KK03 误告警取消 | 取消后不重复推送 | 通过：pending 过滤 + WS 补推 |
| KY01 断网降级 | 离线可用、恢复同步 | 通过：离线缓存 + 重试补发 |
| KY02 备份恢复 | 崩溃后可恢复核心数据 | 通过：数据库备份恢复测试 |
| XN01 响应时间 | 普通请求 ≤5s | 通过：TestClient 集成验证 |
| XN02 并发接入 | ≥100 家庭并发 | 通过：100 户并发隔离测试 |
| CON-B/L 医疗边界 | 无医疗诊疗建议 | 通过：话术无诊疗结论，仅通知家属 |

# 6 模拟边界说明

项目为课程实验原型，P1 允许部分模拟、P2 仅预留接口。模拟边界如下，答辩口径据此说明。

| 项 | 边界 |
| --- | --- |
| AI 能力（ASR/TTS/意图） | 调用外部 API，测试用规则/兜底；云端失败回退本地话术，不崩溃 |
| 视觉行为识别 / 跌倒通话 | 模拟实现；疑似跌倒 10 秒无应答进入告警流程 |
| 断网离线缓存 | 内存缓存 + 重试队列（原型），不持久化磁盘 |
| 小程序测试 | mock API 逻辑测试（Node），未接入 miniprogram-automator |
| 外部 API Key | 需配置阿里云/通义千问 Key；未配置时功能自动降级 |

# 7 答辩要点与演示路径

前后端分离三子工程，边界清晰、互不直接耦合。

TDD 红→绿→重构，每个功能先写失败测试再实现，无对应测试通过不宣称完成。

微内核插件架构，新增看护技能不修改内核代码。

硬约束全部满足：越权 0 次、未授权采集 0 次、无医疗诊疗建议。

端云闭环可演示：告警上报→云端推送→家属查看；任务/设置/授权联动。

答辩演示脚本见《docs/答辩演示脚本.md》，覆盖系统启动、核心业务闭环（求助告警、任务同步、授权联动）、质量与硬约束验收、P1/P2 能力与模拟边界四部分。

# 附录 A  测试运行命令

云端：cd cloud-server && D:\Environment\Python312\python.exe -m pytest --cov=app --cov-report=term-missing（98 passed）

老人端：cd elder-agent && D:\Environment\Python312\python.exe -m pytest --cov=src --cov-report=term-missing（88 passed）

小程序：cd family-miniapp && node --test tests/api.test.js tests/pages.test.js（12 passed）